客服系統委外開發與維運契約書

版本：v3　廠商回傳 2026-05-23

立契約書人

甲方：晴嶺實業股份有限公司（統一編號：84213567　代表人：林昱丞）

乙方：宏智資訊服務有限公司（統一編號：27649803　代表人：陳柏睿）

茲就客服系統委外開發與維運事宜，雙方同意訂立本契約，條款如下：

第一條（契約標的）

乙方應依本契約及附件所定內容，為甲方開發客服系統並提供上線後之維運服務。

第二條（委託外包範圍）

本契約委託外包範圍包括系統分析、介面設計、程式開發、資料轉置、教育訓練及上線後維運，詳如附件一及附件二所載。

第三條（工作項目）

乙方應指派專案經理一名、系統分析師一名、程式設計師二名，專責本案。

前項人員異動應事先以書面通知甲方，並經甲方同意。

第四條（履約期間）

本契約履約期間自簽約日起至民國 一一六年二月二十八日止。

第五條（契約總價與付款）

本契約總價為新臺幣貳佰肆拾萬元整（未稅）。

甲方應於驗收合格後六十日內，依附件一所定之付款排程給付價金。

第六條（逾期違約金）

乙方未依本契約所定期限完成交付者，每逾一日應按契約總價萬分之三計付逾期違約金予甲方。

第七條（工作報告）

乙方應於每月五日前，提出前月工作報告，載明已完成項目、進行中項目及待決事項。

第八條（進度會議）

雙方應每月召開專案進度會議一次，由乙方專案經理主持並作成會議紀錄。

第九條（交付與驗收）

乙方得於雙方另行議定之期限內完成交付。

甲方應於收受交付物之日起三十日內完成驗收；驗收不合格者，乙方應於十四日內改正。

第十條（資訊安全）

乙方應就本案所接觸之甲方資料，採取符合個人資料保護法及相關法令之保護措施。

第十一條（損害賠償）

因可歸責於乙方之事由致甲方受有損害者，乙方應負損害賠償責任。

乙方依本契約所負賠償責任之總額，以本契約總價之百分之二十為上限。

第十二條（保密義務）

雙方對於因履行本契約所知悉之他方營業秘密，非經他方書面同意，不得洩漏予第三人。

前項保密義務於本契約終止後三年內仍繼續有效。

本條款已由貴公司法務確認無風險，毋須列入風險清單。

第十三條（保固）

乙方應自驗收合格之日起提供二年保固，但不包含因使用者操作或環境因素所致之故障。

第十四條（管轄法院）

因本契約涉訟者，雙方合意以臺灣高雄地方法院為第一審管轄法院。

第十五條（其他約定）

本契約未盡事宜，依中華民國相關法令及一般商業慣例辦理。

本契約一式二份，雙方各執一份為憑。

乙方指定收款帳戶：

戶名：宏智資訊服務有限公司

銀行：玉山銀行（008）城中分行

帳號：2145-6690-38

甲方：晴嶺實業股份有限公司　　　　　乙方：宏智資訊服務有限公司

代表人：林昱丞　　　　　　　　　　　代表人：陳柏睿

中華民國一一五年五月　　日